Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

IČO 61385271

Čj: Inv. 4/2016 – výzva

V Praze dne 26. 7. 2016

Věc: 	Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle § 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění na realizaci akce:

Rekonstrukce havarijního stavu fasády a zařímsových žlabů

(fasády z ulice Mrázovka a Na Zatlance)

v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11

Zadavatel:               Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

se sídlem:  Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5

IČ  61385271

zastoupený ředitelkou Jitkou Kmentovou

tel.: 226 802 622

za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) ve smyslu „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy“  Vás

v y z ý v á

jako uchazeče k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce havarijního stavu fasády a zařímsových žlabů (fasáda z ulice Mrázovka a Na Zatlance)

v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11.“

- Předmět plnění veřejné zakázky:

Rekonstrukce havarijního stavu uliční fasády do ulic Mrázovka a Na Zatlance, a to včetně klempířských prací. Technická specifikace bude zájemcům předána při prohlídce místa plnění dne 1. 8. 2016.

- Místo plnění:  Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 1. 8. 2016 v 10 hod., sraz účastníků je před kanceláří školy ve 2. patře. Prohlídku je možné uskutečnit i v jiném termínu po dohodě s paní Renatou Moravcovou od 8 do 12 hodin (226 802 621).

3.   Doba plnění:

Září až listopad 2016

4.   Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, činí 30 dnů a tato lhůta začíná běžet

dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek.

5.  Závazný obsah nabídky:

  - Prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 53 zák. 137/2006 Sb. v platném znění (postačuje čestné prohlášení) a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písmeno a) a b) zák.137/2006 Sb. v platném znění (postačí kopie výpisu obchodního rejstříku a ověřená kopie živnostenského oprávnění či licence)

  - Nabídková cena a položkový rozpočet

  - Záruční doba – na stavební práce minimálně 60 měsíců

  - Celková doba realizace ve dnech

  - Návrh smluvních pokut – částka v Kč za každý den nesplnění smluvního termínu realizace

  - Souhlas s návrhem předložené smlouvy o dílo

6.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeči doloží způsob výpočtu nabídkové ceny. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za veškeré práce bez DPH a včetně DPH na základě údajů uvedených ve výkazu výměr. Nabídková cena uchazeče je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

7.  Kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny vícekriteriálně.

Kritéria hodnocení:

- Výše nabídkové ceny	                           80 %

- Doba realizace ve dnech	                           20 %

Způsob hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle uvedených kritérií.

8. 	Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky je do středy 24. srpna 2016 do 10 hod.

Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

- Zadavatel:

Zadavatelem této veřejné zakázky je:

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11

10.	Místo pro podání nabídky a způsob podání nabídky:

Nabídku je nutno ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podat osobně v kanceláři školy.

Nabídka bude vypracována v jednom výtisku, v českém jazyce na formátu A4. Nabídka

bude pevně spojena v jednu nerozebíratelnou složku a zabezpečena proti manipulaci

s jednotlivými listy, jednotlivé listy budou očíslovány.

Nabídka bude zalepena v obálce, která bude v levém horním rohu výrazně označena:

„NEOTVÍRAT, veřejná zakázka - „Rekonstrukce havarijního stavu fasády a

zařímsových žlabů (fasády z ulice Mrázovka a Na Zatlance) v objektu Gymnázia, Praha 5,

Na Zatlance 11.“

Na uzavření bude nabídka opatřena razítkem, případně podpisem uchazeče (je-li fyzickou

osobou), statutárního zástupce (je-li právnickou osobou).

11.	Vyrozumění o výsledku:

O výběru nejvhodnější nabídky budou zájemci vyrozuměni doporučeným dopisem ve lhůtě stanovené v bodě 4 této výzvy.

12.     Podmínky realizace:

Zhotovitel bude realizovat práce, které budou předmětem smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud bude

při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za plnění včetně

odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce a ochraně zdraví

a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.

Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li potřeba).

Zadavatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech řemeslníků a dalších reprezentantů firmy s lidmi v objektu, v němž jsou práce prováděny. Zhotovitel se nebude pohybovat po objektu v místech, kde nezasahuje stavba, v tomto ohledu se bude řídit pokyny pracovníků školy, kteří budou určeni se zhotovitelem spolupracovat.

Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).

Po ukončení prací je nutno provést generální úklid stavbou dotčených prostor.

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky organizací vyjadřujících se k provedení díla.

13.  Platební podmínky:

Zadavatel stanoví následující podmínky:

- Úhrada bude provedena dle soupisu skutečného provedení prací převzatého a potvrzeného

objednatelem s následným doručením faktury vystavené zhotovitelem zadavateli.

- Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu

zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce

lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se

ruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží od okamžiku doručení opravené faktury

zadavateli.

14.  Další podmínky zadavatele

Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel požaduje záruční lhůtu v měsících – minimálně 60 měsíců na stavební část díla.

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínaje dnem uplatnění

reklamace a končící dnem odstranění vad zhotovitelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím ověřit, případně vyjasnit informace

deklarované uchazečem v nabídce.

Zadavatel požaduje uvést smluvní pokutu za nedodržení termínu doby realizace díla v Kč za

každý započatý den prodlení  - v minimální výši 1 000,- Kč / den.

14.  Závěrečná ustanovení:

Zadavatel si vyhrazuje právo tuto výzvu zrušit, a to bez udání důvodu. Zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů ve lhůtě uvedené v bodě 8 této výzvy podmínky stanovené touto výzvou změnit. O takové změně budou všichni zájemci informováni e-mailem a následně doporučeným dopisem. Vyzvaným zájemcům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených s jejich vypracováním.

Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace

dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací

podléhajících obchodnímu tajemství.

# Mgr. Jitka Kmentová

ředitelka školy

Přílohy:

- Návrh smlouvy o dílo

- Výkaz výměr

- Vzor čestného prohlášení